采购单位：江阴市住房和城乡建设局

项目名称：2018年江阴市棚户区（城中村）改造服务项目

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

推进我市棚户区（城中村）改造，进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作，切实解决群众住房困难，有效促进经济增长，提升江阴市城市功能，改善区域内居民的生活与居住环境。

2018年江阴市棚户区（城中村）改造服务内容为棚改征地拆迁服务、棚改货币化安置、棚改实物化安置、项目建设及管理服务。总投资约42亿元。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、拆迁方式具体参照：澄政规发[2011]3号《江阴市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》、《江阴市区集体土地房屋拆迁管理实施办法》；

2、拆迁补偿标准具体参照：澄政办发[2012]70号《江阴市城区国有土地上房屋征取与补偿相关费用标准的通知》、澄建[2012]12号《关于印发〈江阴市国有土地上房屋征收评估办法〉的通知》、澄政发[2009]57号《江阴市人民政府关于修改〈江阴市市区集体土地房屋拆迁管理实施办法〉的通知》。

3、城镇棚户区和城乡危旧房改造及配套基础设施建设有关工作具体参照：国发[2015]3号《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危旧房改造及配套设施建设有关工作的意见》。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（1）中标单位在实施拆迁过程中，其拆迁补偿款必须按政府相关文件规定在30个工作日内补偿到位，若逾期，则甲方有权按补偿款百分之一/天收取罚金。

（2）在项目施工过程中，须由甲方指定的相关政府审计机构进行跟踪审计。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

该项目分为三期，项目投资总预算42亿元，项目服务期15年。

1、2018年江阴市棚户区（城中村）改造项目一期。包括：锡澄运河西侧（黄田港-五星桥）项目、永丰余周边地块项目。涉及改造住宅419户，非住宅1户。

2、2018年江阴市棚户区（城中村）改造项目二期。包括：环山路项目，涉及改造住宅343户。

3、2018年江阴市棚户区（城中村）改造项目三期。包括：澄南村委周边地块、大卖场北侧1号地块、黄山村1#、2#安置房，涉及改造住宅130户，建设安置房1452套。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

合同签订后 730 个自然日内。从前期准备到项目竣工，该项目总建设期为2 年。

六、采购标的的验收标准

项目完成后，施工单位应书面通知甲方，由甲方组织各相关部门和单位进行竣工验收。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

八、付款方式等

该项目投资总预算约42亿元，政府购买服务第一年服务款3亿元。

九、供应商资格要求

基本资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件

（1）具有独立承担民事责任能力的投标人社会统一信用代码或相关部门的登记证明文件复印件（经营范围内容须包含包括房地产开发、基础工程、公益设施的建设、基础设施建设、市政基础设施建设）。

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）投标人自有资金不少于该项目总投资估算的10%（即人民币4.2亿元），出具银行存款证明材料。

（4）投标人投标前须缴纳投标保证金人民币5000万元，在开标时间前送达江阴市政府采购中心。投标保证金必须是投标单位账户出具的银行本票或银行汇票。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

（6）投标人了解江阴市棚户区（城中村）改造地块现状。

（7）投标人了解江阴市棚户区（城中村）改造地块内拆迁户的现状。

（8）投标人需熟悉江阴市棚户区（城中村）改造的政策和法规。

（9）投标人需熟悉江阴市棚户区（城中村）改造专项资金使用管理要求，保证资金使用的合规性、安全性。

（10）本项目较为复杂，请投标人投标前自行到施工现场进行实地勘察、测量，了解详细需求，并签证现场勘查单，本项目只接受参加现场勘察并签到的投标人投标。

（11）本项目不接受联合体投标。

（12）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料。