安全生产重大事故隐患实施挂牌督办公告

为健全安全生产重大事故隐患治理长效机制，督促安全生产重大事故隐患整治，现将1处重大交通事故隐患实行挂牌督办（见附件）。

欢迎社会各界和广大人民群众监督隐患整治工作。

附件：2023年第五批市级挂牌督办安全生产重大事故隐患

项目

江阴市安全生产委员会

2023年8月18日

附件1

2023年第五批市级挂牌督办安全生产重大事故隐患项目

| 序号 | 隐患地点 | 隐 患 描 述 | 治 理 措 施 | 治理时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X353澄鹿路K0-K23+620 | 澄鹿路途径澄江街道、云亭街道、周庄镇、华士镇、新桥镇五个镇街道，沿线道路密布，路线靠近村庄且有工业区，机动车流量大，集镇段非机动车流量较大且情况尤为突出。部分路口信号控制缺失，专项车辆与直行车辆冲突较为明显，部分集镇段机非隔离设施缺失，非机动车占用机动车道行使情况时有发生，甚至存在非机动车逆向行驶的情况，隐患较为突出。针对以上存在的隐患，计划进行整改，并于今年10月底前完成整改。 | 全线排查隐患点位，对缺失的标志标牌、地面标线进行完善，增设路口机非护栏、增设路口信号灯、封闭非必要中央开口、重点路口进行改造。 | 2023年10月31日 |